แบบติดตามผลการดำเนินงาน

รอบตุลาคม 2561 – 30  กันยายน  2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

ส่วนที่1

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญ และจำเป็นต่อการบริหารงานอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของ แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงาน ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาได้ด้วย

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นใน ระหว่างการดำเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ   (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่        กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ บริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้

2.1 จัดสรรทรัพยากร สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดมีทรัพยากร เพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

2.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

2.3 เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

3. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

3.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

3.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

3.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

3.4 เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

4. วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ประกอบด้วย กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้

5. การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของข้อ  29  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ส่วนที่ 2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1 วิสัยทัศน์

“ ถิ่นคนดี อยู่ดี มีความสุข”

2 พันธกิจ

2.1 จัดให้มีบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอกับความต้องการและได้มาตรฐาน

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และนำปรัชญาเศรษฐกิจมา

เป็นแนวทางในการพัฒนา

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น

2.4 ดูแลรักษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า และยั่งยืน

2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

3.1 โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอกับความต้องการของประชาชน และมีคุณภาพได้มาตรฐาน

3.2 คุณภาพชีวิตของประชาชนได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยการน้อมนำปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

3.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น

3.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สามารถใช้ประโยชน์ได้

อย่างยั่งยืน

3.5 ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบทอด

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

    - ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

    - พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค

4.1.3    พัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม

4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

แนวทางการพัฒนา

    - ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

    - ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

    - การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

    - พัฒนาศักยภาพบุคลากร

    - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลการวิจัย  การใช้ข้อมูลประชาสัมพันธ์

    - ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

4.2.8   เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน

4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนา

    - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

    - ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

    - พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงาน

    - สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

    - สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    - เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    - บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    - บำบัดและจัดการขยะ

    - เพิ่มศักยภาพการพัฒนาการแหล่งท่องเที่ยว

4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

4.5.1 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนที่ 3

สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบที่  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| - มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| - มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| - มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| - มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| - มีการจัดทำประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| - มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| - มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| - มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| - มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| - มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่ สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| - มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| - มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| - มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| - มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| - มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| - มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| - มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| - มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| - มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3  เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม  หรือ       ไตรมาสที่ 1

ส่วนที่ 1	ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่	(1)   ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)		(2)    ไตรมาสที่  2  (มกราคม - มีนาคม)

(3)   ไตรมาสที่  3  (เมษายน - มิถุนายน)		(4)    ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

| รายงานสรุปแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต. บ้านโพธิ์ ปีงบประมาณ 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  |  | ปี 2562 |  |  |  | ปี 2563 |  |  | ปี 2564 |  |  |
|  |  | จำนวนโครงการ | คิดเป็น ร้อยละ | งบตามแผน | จำนวนโครงการ | คิดเป็น ร้อยละ | งบตามแผน |  | จำนวนโครงการ | คิดเป็น ร้อยละ | งบตามแผน | จำนวนโครงการ | คิดเป็น ร้อยละ | งบตามแผน |
| 1 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 60 | 28.85 | 76,485000 | 71 | 33.33 | 55,424000 |  | 42 | 24.42 | 28,748,500 | 173 | 29.17 | 160,657,500 |
|  | ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  |  | ปี 2562 |  |  |  | ปี 2563 |  |  | ปี 2564 |  |  |
|  |  | จำนวนโครงการ | คิดเป็น ร้อยละ | งบตามแผน | จำนวนโครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |  | งบตามแผน | จำนวนโครงการ | คิดเป็น ร้อยละ | งบตามแผน | จำนวนโครงการ | คิดเป็น ร้อยละ | งบตามแผน |
| 2 | ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 76 | 36.54 | 11,795,833 | 77 | 36.15 |  | 12,310,833 | 68 | 39.53 | 11,305,833 | 221 | 37.27 | 35,412,499 |
| 3 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 35 | 16.83 | 12,723,000 | 27 | 12.68 |  | 7,141,000 | 25 | 14.53 | 1,941,000 | 87 | 14.67 | 21,805,000 |
| 4 | การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว | 16 | 7.69 | 3,690,000 | 18 | 8.45 |  | 5,170,000 | 16 | 9.30 | 3,670,000 | 50 | 8.43 | 12,530,000 |
| 5 | การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น | 21 | 10.10 | 1,160,000 | 20 | 9.39 |  | 2,160,000 | 21 | 12.21 | 1,160,000 | 62 | 10.46 | 4,480,000 |
|  | รวม | 208 | 100 | 131,508,833 | 213 | 100 |  | 82,205,833 | 172 | 100 | 46,8255,333 | 593 | 100 | 234,884,999 |

ส่วนที่  3   ปัญหา   และอุปสรรคในการประเมินผล

1. มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

2. แผน/โครงการมีจำนวนมากเกินไปซึ่งไม่สามารถทำได้หมด

-----------------------------------------------

แบบที่  3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่  1	    ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

- วัน/เดือน/ปี   ที่รายงาน         ตุลาคม  2562

ส่วนที่  2    ยุทธศาสตร์  และโครงการในปี  2562

- ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ | ร้อยละ |
| - ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 111 | 12 | 10.81 |
| - ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 108 | 13 | 12.04 |
| - ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 22 | 5 | 22.73 |
| - ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว | 20 | 1 | 5 |
| - ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น | 19 | - | 0 |
| รวม | 280 | 31 | 11.07 |

ส่วนที่  3    ผลการดำเนินงาน แผนงาน / โครงการประจำปีงบประมาณ 2562 (ตามยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. บ้านโพธิ์ ปีงบประมาณ 2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการ | งบตามข้อบัญญัติ | งบตามสัญญา | หมายเหตุ |
| 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนนบ – บ้านนายปาน หมู่ที่ 9 | 873,000 | 870,000 |  |
| 2 | ก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งส้าน – หนองกระดูกไก่ หมู่ที่ 3 | 878,000 | 657,000 |  |
| 3 | ก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าควน – สระนางหงส์ หมู่ที่ 6 | 899,000 | 657,000 |  |
| 4 | ก่อสร้างถนนรอบสระพรุหลุมพี | 1,085,000 | 1,085,000 |  |
| 5 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | 658,000 | 450,000 |  |
| 6 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | 537,000 | 410,000 |  |
| 7 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | 693,000 | 693,000 |  |
| 8 | ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 | 165,000 | 164,000 |  |

ยุทธศาสตร์ที่  2	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

| รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. บ้านโพธิ์ ปีงบประมาณ 2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการ | งบตามข้อบัญญัติ | งบตามสัญญา | หมายเหตุ |  |
| 9 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 100,000 | 66,260 |  |  |
| 10 | ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรทบทวน) ประจำปี 2562 | 171,000 | 169,066.80 |  |  |
| 11 | ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 | 20,000 | 17,340 |  |  |
| 12 | อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2562 | 60,000 | 58,540 |  |  |
|  | โครงการ | งบตามข้อบัญญัติ | งบตามสัญญา | หมายเหตุ |  |
| 13 | ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 60,000 | 30,430 |  |  |
| 14 | จัดทำประชาคม | 20,000 | 5,250 |  |  |
| 15 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 93,000 | 93,000 |  |  |
| 16 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา | 526,960 | 499,015 |  |  |
| 17 | สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน วัดโพธาราม | 448,000 | 427,000 |  |  |
| 18 | สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน วัดขุนสิทธิ์ | 712,000 | 718,000 |  |  |
| 19 | สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านห้วยไทร | 420,000 | 417,000 |  |  |
| 20 | ก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 9 | 2,890,000 | 2,869,000 |  |  |
| 21 | อาหารเสริม(นม) | 927,440 | 432,018.40 |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  3	การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

| รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. บ้านโพธิ์ ปีงบประมาณ 2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการ | งบตามข้อบัญญัติ | งบตามสัญญา | หมายเหตุ |  |
| 22 | ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรของ อบต. | 20,000 | 6,250 |  |  |
| 23 | จัดงานรัฐพิธี | 150,000 | 67,445 |  |  |
| 24 | อบรมและศึกษาดูงาน | 400,000 | 344,082 |  |  |
| 25 | คนไทยใจอาสา | 40,000 | 56,165 |  |  |
| 26 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน | 40,200 | 40,200 |  |  |
| 27 | จัดซื้อชุดโซฟารับแขกแบบเข้าชุด | 5,000 | 4,990 |  |  |
| 28 | จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบสูง | 25,000 | 24,500 |  |  |
| 29 | จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 3-6 | 13,600 | 13,600 |  |  |
| 30 | จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ สีขาว ขนาด 6 ฟุต | 15,000 | 15,000 |  |  |
|  | โครงการ | งบตามข้อบัญญัติ | งบตามสัญญา | หมายเหตุ |  |
| 31 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กสำหรับงานประมวลผล | 22,000 | 21,700 |  |  |
| 32 | จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | 30,000 | 29,800 |  |  |
| 33 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 11,000 | 11,000 |  |  |
| 34 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 11,800 | 11,600 |  |  |
| 35 | จัดซื้อจอภาพแบบ LED | 2,800 | 2,800 |  |  |
| 36 | จัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 2 ตัว | 66,000 | 64,000 |  |  |
| 37 | จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย | 24,000 | 22,000 |  |  |
| 38 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 93,000 | 93,000 |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  4	การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

| รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. บ้านโพธิ์ ปีงบประมาณ 2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการ | งบตามข้อบัญญัติ | งบตามสัญญา | หมายเหตุ |  |
| 39 | โครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ | 50,000 | 15,550 |  |  |
| 40 | จัดเก็บขยะ | 700,000 | 654,010 |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  5	การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

| รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. บ้านโพธิ์ ปีงบประมาณ 2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการ | งบตามข้อบัญญัติ | งบตามสัญญา | หมายเหตุ |  |
| 41 | โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทำบุญวันสารทเดือนสิบ | 50,000 | 51,100 |  |  |

สรุป  โดยภาพรวมของการประเมินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ประจำปี พ.ศ. 2562  จำนวนโครงการในแผนพัฒนาประจำปี 2562 รวมทั้งหมด 247 โครงการ  มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  จำนวน  41  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 16.60  ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี